[image: image1.png]



ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2026 року                  місто Обухів                                     № 70  

Про хід виконання  Програми сприяння створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2025 рік
Розглянувши  звіт про хід виконання Програми сприяння створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 55-3-VIII, за 2025 рік керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми сприяння створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2025 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.
Секретар Обухівської міської ради                (підпис)         Лариса ІЛЬЄНКО
Людмила Шевченко

Додаток до
рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області
                                                                                                                                                                                                                    від 17.02.2026 № 70 
                                                                                                     Звіт про хід виконання
Програми сприяння створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки, за 2025 рік
	№

з/п
	Перелік об̓’єктів  та заходів Програми
	Кошторисна вартість,
тис.грн


	Сума співфінансування з міського бюджету
на 2025 рік,

тис.грн
	Сума співфінансування співвласників житлових будинків
на 2025 рік,

тис.грн
	Фактичне виконання

	
	
	
	
	
	Всього профінансовано за 12 місяців 
	Сума співфінансування з міського бюджету
за 12 місяців


	Сума співфінансування співвласників житлових будинкі

за 12 місяців
	Перелік робіт що зроблено 

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	1.
	Реконструкція комерційного вузла обліку газу дахової котельні по вул.Київській, 58 в м.Обухів, Київської області
	742,9
	520,0
	222,9
	0
	0
	0

	

	
	Розподілені кошти по об’єктам та заходам Програми
	  742,,9
	      520,0
	      222,9
	0
	        0
	0
	

	
	Нерозподілені кошти по об’єктам та заходам Програми
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всього по Програмі
	  742,9
	        520,0
	     222,9
	0
	     0
	0
	


Начальник управління капітального будівництва та 

експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської
            міської ради Київської області              
                     




 (підпис)                               Володимир ФЕДЧИШИН
