# ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

# КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# Р І Ш Е Н Н Я №                                        проєкт

Від               вересня 2020 року			                          м. Обухів

# Про виконання заходів з підготовки  житлово-комунального

господарства  та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської об’єднаної територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період  2020 – 2021 років.

На виконання рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 14 травня 2020 року № 245 «Про заходи з підготовки  житлово-комунального господарства  та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період  2020 – 2021 років», відповідно до   підпункту 1 пункту а статті 30, частини 6 статті 59   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

# В И Р І Ш И В:

# 1. Інформацію про виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років взяти до відома, додаються.

# 2. Підприємствам, що надають послуги з водопостачання та водовідведення, підігріву води, теплопостачання, управління житловим фондом, електропостачання та газопостачання,  забезпечити безперебійну роботу житлово-комунального господарства населених пунктів Обухівської міської ради в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  міського голови Верещака А.М.

Міський голова							         О.М. Левченко

# Шевченко Л.М.

# ІНФОРМАЦІЯ

# про виконання заходів

з підготовки житлово-комунального господарства  та об’єктів

соціальної  сфери  Обухівської міської об’єднаної територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

1. Проведено організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Обухівської міської об’єднаної територіальної громади до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. Створено оперативний штаб для контролю за ходом підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року та його стабільним проходженням на території Обухівської міської ради.

2. Проводяться роботи для забезпечення необхідних запасів матеріально-технічних ресурсів для стабільної роботи ремонтних служб у підпорядкованих закладах, установах, організаціях до опалювального сезону.

3. Вжито заходів щодо здійснення розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги у повному обсязі підприємствами теплоенергетики, установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів.

4. Проводиться робота по укладанню договорів теплопостачальними  підприємствами з бюджетними установами та організаціями про споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених для їх оплати в кошторисах.

5. Розроблено та узгоджено в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

6. Проводиться аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та вживаються заходи з її погашення..

7. Проводяться підготовчі і ремонтні роботи житлових будинків, інженерних мереж і споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, газопостачання, електропостачання, доріг, об'єктів благоустрою згідно з графіками. З метою забезпечення надійності теплопостачання споживачів виконуються основні комплексні заходи та складено акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону. З метою забезпечення надійного теплоспоживання оформлюються паспорта  готовності роботи в опалювальний період 2020-2021 років.

8. Вжито заходів щодо створення нормативних запасів палива та реагентів для водопідготовки на об’єктах теплового господарства.

9. Виконуються завдання з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу і впровадження прогресивних технологій та обладнання для ефективного його використання при виконанні робіт  у тому числі:

- попередньоізольованих пінополіуретаном труб;

- котельного устаткування з ККД не менше 90%;

- приладів обліку газу та теплової енергії з класом точності не нижче відповідно 1 та 1,5 холодної та гарячої води.

10. Власниками (балансоутримувачами), управителями, виконуються роботи з приведенням в належний стан димових і вентиляційних каналів та внутрішньобудинкових систем газопостачання.

11. Міським бюджетом, передбачено кошти для підготовки об’єктів соціально-культурного призначення до сталого функціонування його в зимових умовах 2020-2021 років.

12. Заклади освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020/2021 року 100% готові.

13.На підприємствах, в установах наявні дозвільної документації на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.

14.Проведено гідравлічні випробування теплових мереж.

15. Наявна автодорожня техніка, що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, до роботи готова, необхідні запаси паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах підготовлені.

16. Виконання  планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи  в осінньо-зимовий період 2020/2021 року наступне:

| № п\п |  | Перелік об’єктів будівництва |  |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг виконання робіт |  |  | Джерела фінансування -відсоток виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Веселка» по вул. Миру, буд.10а, в м. Обухів, Київської обл. |  |  |  |  |  |  | 1 ІТП |  |  |  | 50%(кошти передано до обласного бюджету) |  |
| 2 |  | Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Зірочка» по вул. Каштанова,5 в м. Обухів, Київської обл. |  |  |  |  |  |  | 1 ІТП |  |  |  | 50%(кошти передано до обласного бюджету) |  |
| 3 |  | Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Катруся» вул. Київська, 160, в м. Обухів, Київської обл. |  |  |  |  |  |  | 1 ІТП |  |  |  | 50%(кошти передано до обласного бюджету) |  |
| 4 |  | Реконструкція внутрішньої системи тепло-водопостачання навчально-виховного комплексу 4"загальноосвітня школа I-ІІІ ступеня школа №3 - ліцей" Обухівської міської ради Київської області" по вул. Миру, 12 в м.Обухів, Київської обл. |  |  |  |  |  |  | 1 ІТП |  |  |  | 50%(кошти передано до обласного бюджету) |  |
| 5 |  | Капітальний ремонт теплових мереж (ТК8 - ТК20-ЗОШ№4, ТК21-майстерня) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області в т.ч коригування ПКД |  |  |  |  |  |  | 979 п.м |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 6 |  | Капітальний ремонт теплових мереж (ТК16 - ТК18; ж/б №4; ж/б №5) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області в т.ч коригування ПКД |  |  |  |  |  |  | 246 п.м |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 7 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Реконструкція магістальних трубопроводів на ділянці КТЕП №9 по вул..Київська 113а - ТК9.01 - ТК 9.02 в м.Обухів Київської області |  |  |  |  |  |  | 1 ПКД |  |  |  | Міський бюджет-100% |  |
| 8 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації:Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної 3арматури від КТЕП№7 –ТК№9.01 вул.Каштанова,7 в м.Обухів Київської області |  |  |  |  |  |  | 1 ПКД |  |  |  | Міський бюджет-100% |  |
| 9 |  | Придбання Шафи керування для котельні м-ну Яблуневий в м.Обухів Київської області |  |  |  |  |  |  | 1 шафа |  |  |  | Міський бюджет |  |
| 10 |  | Експертиза проектно-коштрисної документації Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП №7 вул.Каштанова, 7 в м.Обухові Київської області |  |  |  |  |  |  | 1 експертиза |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 11 |  | Експертиза проектно-коштрисної документації«Реконструкція магістальних трубопроводів на ділянці КТЕП №9 по вул..Київська 113а - ТК9.01 - ТК 9.02 в м.Обухів Київської області» |  |  |  |  |  |  | 1 експертиза |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 12 |  | Експертиза проектно-коштрисної документації«Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури від КТЕП№7 –ТК№9.01 вул.Каштанова,7 в м.Обухів Київської області» |  |  |  |  |  |  | 1 експертиза |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 13 |  | Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) котлів моделі FBG-2500 (2 од) котельні мікрорайону Яблуневий в місті Обухові |  |  |  |  |  |  | 1 обстеження |  |  |  | Міський бюджет-100% |  |
| 14 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації : Капітальний ремонт свердловини № 45 на Таценківському водозаборі в м.Обухів, Київської області |  |  |  |  |  |  | 1 проект |  |  |  | Міський бюджет |  |
| 15 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації : Капітальний ремонт свердловини № 8 на Таценківському водозаборі в м.Обухів, Київської області |  |  |  |  |  |  | 1 проект |  |  |  | Міський бюджет |  |
| 16 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації :капітальний ремонт каналізаційних колодязів з заміною лічильників на хозфекально-каналізаційному колекторі (КК№42) |  |  |  |  |  |  | 1 проект |  |  |  | Міський бюджет |  |
| 17 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації :капітальний ремонт каналізаційних колодязів з заміною лічильників на хозфекально-каналізаційному колекторі (КК№89) |  |  |  |  |  |  | 1 проект |  |  |  | Міський бюджет |  |
| 18 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації : капітальний ремонт водопровідної мережі з встановленням вузлів обліку води та монтажем водопровідних колодязів на станції водо підготовки №2 (ліва нитка, права нитка, нова нитка) |  |  |  |  |  |  | 1 проект |  |  |  | Міський бюджет |  |
| 19 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації : капітальний ремонт трансформаторних підстанцій на Таценківському водозаборі в м.Обухів, Київської області |  |  |  |  |  |  | 1 проект |  |  |  | Міський бюджет |  |
| 19 |  | Капітальний ремонт внутрішньо квартальної водопровідної мережі в районі буд.№2,№4,№6 по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області |  |  |  |  |  |  | 177,5м водопроводу із поліетилен полі труб |  |  |  | Міський бюджет |  |
| 20 |  | Реконструкція системи газопостачання котельні по вул. Київська, 105 в м.Обухів, Київської області" |  |  |  |  |  |  | 1система газопостачання |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 21 |  | Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул. Київська, 62 в м.Обухів, Київської області" |  |  |  |  |  |  | 1система газопостачання |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 22 |  | Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул. Київська, 60 в м.Обухів Київської області" |  |  |  |  |  |  | 1система газопостачання |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 23 |  | Реконструкція системи газопостачання котельні по вул. Чумацький Шлях, 24 в м.Обухів Київської області" |  |  |  |  |  |  | 1система газопостачання |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 24 |  | Реконструкція системи газопостачання котельні по вул. Козацький Шлях, 1 (ЗОШ №2) в м.Обухів Київської області" |  |  |  |  |  |  | 1система газопостачання |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 25 |  | Реконструкція внутрішніх мереж тепло,-водопостачання житлових будинків №34, 36, 38, 40 (КТЕП № 15) по вул. Каштанова в м. Обухів Київської обл |  |  |  |  |  |  | 4 ІТП |  |  |  | Міський бюджет-29% |  |
| 26 |  | Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків № 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області |  |  |  |  |  |  | 3113 п.м |  |  |  | Міський бюджет-18% |  |
| 27 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації : реконструкція системи газопостачання котельні НВК «Гімназія- загальноосвітній навчальний заклад I ступеня міста Обухова» імені Володимира Мельлника по вул. 8-Листопада,42 в м.Обухів Київської області"м.Обухові |  |  |  |  |  |  | 1 ПКД |  |  |  | Міський бюджет-0% |  |
| 28 |  | Реконструкція комерційного вузла обліку газу котельні мікрорайону Яблуневий за адресою: м.Обухів мікрорайон Яблуневий |  |  |  |  |  |  | 1 вузол обліку газу |  |  |  | Міський бюджет-100% |  |
| Організаційно - технічні заходи з підготовки ПрАТ „Енергія” до опалювального періоду 2019-2020 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Найменування заходів |  |  |  | Термін виконання |  |  |  |  |  | Джерело фінансування – кошти підприємства /відсоток виконання |  |
| 1 |  |  | Згідно затверджених планів провести обстеження та виконати ремонт будівель і споруд підприємства. |  |  |  | Згідно плану |  |  |  |  |  | 80% |  |
| 2 |  |  | Перевірити стан пожежних гідрантів. При необхідності виконати ремонт колодязів. |  |  |  | 2,4 квартал |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3 |  |  | Провести перевірку щільності газоходів котлів. |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 4 |  |  | Провести ревізію насосного парку. |  |  |  | до початку опалювального сезону |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 5 |  |  | Згідно затвердженого графіку ППР виконати ремонт тепломеханічного устаткування, електрообладнання, КВП і А котельні та теплових мереж. |  |  |  | Згідно графіку |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 6 |  |  | Виконати ревізію арматури систем опалення будівель і споруд підприємства. |  |  |  | до початку опалювального сезону |  |  |  |  |  | 80% |  |
| 7 |  |  | Виконати ревізію шаф первинних датчиків обліку витрат теплоносіїв. |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 8 |  |  | Провести держповірку засобів обліку енергоносіїв. |  |  |  | Згідно графіка |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 9 |  |  | Виконати заміну пошкодженої ізоляції трубопроводів теплових мереж. |  |  |  | до початку опалювального сезону |  |  |  |  |  | 80% |  |
| 10 |  |  | Провести повну інвентаризацію всіх споживачів теплової енергії приєднаних до теплової мережі (наявність договорів, схем балансового розмежування). |  |  |  | до 21 вересня |  |  |  |  |  | 80% |  |
| 11 |  |  | Провести гідравлічні випробування мережі на міцність і щільність згідно вимог діючих НД. |  |  |  | з урахуванням термінів ремонту тепломережі |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 12 |  |  | Затвердити в установленому порядку температурний графік тепломережі на опалювальний період 2020-2021 р.р. |  |  |  | до початку опалювального сезону |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 13 |  |  | Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу. |  |  |  | до початку опалювального сезону |  |  |  |  |  | 80% |  |
| 14 |  |  | В установленому порядку оформити акт технологічної броні газопостачання на опалювальний період 2020-2021 р.р. |  |  |  | до початку опалювального сезону |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 15 |  |  | Забезпечити своєчасне укладання угоди на поставку природного газу у 2021 році. |  |  |  | до початку опалювального сезону |  |  |  |  |  | 0% |  |
| 16 |  |  | Згідно заявок виробничих дільниць, забезпечити робочі місця персоналу технічною та експлуатаційною документацією. |  |  |  | до початку опалювального сезону |  |  |  |  |  | 0% |  |
| 17 |  |  | В установленому порядку оформити акт готовності газового обладнання сезонної дії. |  |  |  | до початку опалювального сезону |  |  |  |  |  | 0% |  |  | до початку опалювального сезону |
| 18 |  |  | В установленому порядку оформити акт готовності підприємства до опалювального періоду. |  |  |  | до початку опалювального сезону |  |  |  |  |  | 0% |  |
| Заходи з підготовки теплового господарства КП "Обухіврайтепломережа" до опалювального сезону 2020-2021років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Найменування заходів, види робіт |  | Термін виконання |  |  |  |  |  | Загальний обсяг виконання робіт |  |  | Джерела фінансування - % виконання |  |
| 1 |  | Ремонт котлів |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 2 |  | Ремонт насосів |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 3 |  | Ремонт обладнання ХВО |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 4 |  | Ремонт арматури та іншого обладнання |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 5 |  | Ремонт КВП |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 6 |  | Ремонт газового обладнання |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 7 |  | Ремонт електрообладнання |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 8 |  | Повірка електролічильників за графіком |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 9 |  | Повірка газових лічильників за графіком |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 10 |  | Перевірка димоходів |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-0% |  |
| 11 |  | Регулювання електро апаратури |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 12 |  | Регулювання газової апаратури |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 13 |  | Регулювання КВП Повірка КВП |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 14 |  | Промивка котлів |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 15 |  | Промивка теплообмінників |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 16 |  | Фарбування обладнання |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 17 |  | Упорядкування приміщень та території котелень |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 18 |  | Ремонт арматури в теплових колодязях |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | Теплові мережі котельних |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 19 |  | Упорядкування теплових колодязів |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | Теплові мережі котельних |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 20 |  | Облаштування відмосток , часткова штукатурка фасадів котелень , фарбування котелень всередені приміщень та зовні. |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | 12 котелень |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 21 |  | Заміна запірної арматури на трубопроводах теплоносія |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | котельня по вул.В.Чаплінського, 3 |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 22 |  | Ремонт туалету , заміна трубопроводів та сантехніки |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | котельня по вул.В.Чаплінського, 3 |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 23 |  | Заміна запірної арматури на трубопроводах теплоносія Монтаж та наладка щита управління мережними насосами |  | Квітень-вересень |  |  |  |  |  | котельня мікрорайон Яблуневий |  |  | Кошти підприємства-100% |  |
| 24 |  | Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул.Київській ,58 м.Обухів Київської області |  | Травень-вересень |  |  |  |  |  | котельня , вул. Київська ,58 |  |  | Кошти ОСББ-0% |  |
| Організаційно - технічні заходи з підготовки КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» до опалювального періоду 2020-2021р.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Найменування заходів |  |  |  |  | % виконання |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Згідно із затвердженими планами провести обстеження та виконати ремонт будівель і споруд підприємства |  |  |  |  | 35% |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Провести ревізію насосного парку |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Згідно із затвердженим графіком ППР виконати ремонт тепломеханічного устаткування, електрообладнання, КВП і А КТЕП; ПР№1 - №2 та теплових мереж |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Виконати ревізію арматури систем опалення будівель і споруд підприємства |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Виконати ревізію шаф первинних датчиків обліку витрат теплоносіїв |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Провести держповірку засобів обліку енергоносіїв |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Виконати заміну пошкодженої ізоляції трубопроводів теплових мереж |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Провести гідравлічні випробування мережі на міцність і щільність згідно з вимогами діючих НД |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Затвердити в установленому порядку температурний графік тепломережі на опалювальний період 2019-2020 р.р. |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, спецодягу |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Згідно із заявками виробничих дільниць, забезпечити робочі місця персоналу технічною та експлуатаційною документацією |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | В установленому порядку оформити акт готовності підприємства до опалювального періоду |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| Заходи з підготовки роботи ТОВ «Теплоенергопостач» до роботи в осінньо-зимовий період на 2020-2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Найменування заходів і перелік об’єктів, обладнання, приладів, комунікацій. Види робіт. |  |  |  |  | Термін та % виконання |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ревізія і ремонт арматури, КВП, масляного контура газового котла «Avogadro» , заміна прокладок і набивки, ущільнень приладів і кранів. |  |  |  |  | Червень До початку опалювального сезону - 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Повірка, регулювання запобіжних клапанів – з один. |  |  |  |  | Червень – 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Придбати і установити резервний насос, масляного контура газового котла «Avogadro». |  |  |  |  | До початку опалювального сезону-40% |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Очистка, фарбування ємкості для системи підживлення. Установити трубку показання рівня води. |  |  |  |  | До початку опалювального сезону-100% |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Ревізія і регулювання газового обладнання, КВП газового котла «Avogadro». |  |  |  |  | До початку опалювального сезону-40% |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Регулювання і повірка КВП на котельні |  |  |  |  | До початку опалювального сезону |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | 7.1 розробити спільно з ТОВ «МЖЦ» заходи на проведення і виконання ремонтних робіт по теплоізоляції трубопроводів в підвальних приміщеннях, буд. № 22,30,32,26,28 по вулиці Каштановій; |  |  |  |  | До початку опалювального сезону-10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 Будинок № 36 по Каштановій перенести лічильник тепла згідно правил по ОП і ДБН |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. 3. Будинок № 40 по Каштановій лічильник тепла захистити від потрапляння води дощової і відремонтувати замок на ящику. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Здійснити заходи щодо встановлення комерційних вузлів обліку тепла в приміщеннях споживачів , в яких відсутні засоби обліку. |  |  |  |  | До початку сезону-70% |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Провести гідравлічні випробування мережі на міцність і щільність згідно вимог діючих Н.Д. |  |  |  |  | До початку опалювального сезону- |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Затвердити в установленому порядку температурний графік тепломережі на опалювальний період 2020-2021 рік |  |  |  |  | До початку опалювального сезону-100% |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Провести повну інвентаризацію всіх споживачів теплової енергії приєднаних до теплової мережі (наявність договорів, схем балансового розмежування). |  |  |  |  | До початку опалювального сезону-80% |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів, засобів захисту спецодягу. |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Провести чергову перевірку стану заземлення будівлі і обладнання |  |  |  |  | Травень Червень -100% Акт |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Провести чергову перевірку стану захисту від блискавки для будівель і споруд системи газопостачання. |  |  |  |  | Травень Червень -100% Акт |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Провести чергову перевірку стану димових і вентиляційних каналів. |  |  |  |  | Травень Червень -100% Акт |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | В установленому порядку оформити акт готовності газового обладнання до опалювального сезону. |  |  |  |  | До опалювального сезону-50% |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | В установленому порядку оформити акт готовності котельні до опалювального сезону. |  |  |  |  | До опалювального сезону-75% |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Забезпечити своєчасне укладання угоди на поставку природного газу на опалювальний період 2020-2021 рр. |  |  |  |  | До початку опалювального сезону-50% |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Провести підготовку до пуску твердопаливного котла. |  |  |  |  | До початку опалювального сезону-30% |  |  |  |  |  |  |
| Заходи з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Найменування робіт |  |  | Од. виміру |  |  |  |  |  | Завдання з підготовки/виконано |  |  | % виконання |
| Розділ ІІІ. Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП «Обухівводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капітальний ремонт одиночної протяжності водопровідних мереж (всього) , в т.ч. -ветхих/аварійних: -з них,що підлягають капітальному ремонту |  |  |  | км км км |  |  |  |  | 76-61 39,2 7,1 |  |  | 80% 0% |
| 2 |  | Капітальний ремонт одиночної протяжності каналізаційних мереж(всього), -ветхих/аварійних: -з них,що підлягають капітальному ремонту |  |  |  | км км км |  |  |  |  | 33,2-25 4,9 1,2-0,18 |  |  | 75% 0% 15% |
| 3 |  | Підготовка водопровідних насосних станцій |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4-3 |  |  | 75% |
| 4 |  | Підготовка каналізаційних насосних станцій |  |  |  | -“- |  |  |  |  | 2-1 |  |  | 50% |
| 5 |  | Підготовка каналізаційних очисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 6 |  | Підготовка водозаборів з поверхневих джерел |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 7 |  | Підготовка артсвердловин |  |  |  | шт |  |  |  |  | 37-31 |  |  | 84% |
| 8 |  | Впорядкування санітарних зон артсвердловин з ремонтом огорожі |  |  |  | шт/м2 |  |  |  |  | 37/5100-37/5100 |  |  | 100% |
| 9 |  | Ремонт/заміна водорозбірних колонок |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |
| 10 |  | Ремонт колодязів на водопровідних/каналізаційних мереж |  |  |  | -“- |  |  |  |  | 211/42-170/34 |  |  | 80% |
| 11 |  | Ремонт/заміна запірної арматури на водопровідних мережах |  |  |  | -“- |  |  |  |  | 99/14-47/7 |  |  | 50% |
| 12 |  | Ремонт/заміна запірної арматури на каналізаційних мережах |  |  |  | -“- |  |  |  |  | 2/1-2/1 |  |  | 100% |
| 13 |  | Ремонт/заміна пожежних гідрантів |  |  |  | -“- |  |  |  |  | 70 |  |  | 0% |
| 14 |  | Промивка і дезинфекція водопровідних мереж |  |  |  | км |  |  |  |  | 76-70 |  |  | 92% |
| 15 |  | Промивка і хлорування резервуарів чистої води |  |  |  | шт |  |  |  |  | 10-8 |  |  | 80% |
| 16 |  | Промивка і прочистка каналізаційних мереж |  |  |  | км |  |  |  |  | 33,2-30 |  |  | 90% |
| 17 |  | Ремонт/заміна насосного устаткування водопровідних насосних станцій |  |  |  | шт |  |  |  |  | 10/4-8/3 |  |  | 80% |
| 18 |  | Ремонт/заміна насосного устаткування каналізаційних насосних станцій |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4/1-3/1 |  |  | 75% |
| 19 |  | Ремонт водонапірних башт |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1-1 |  |  | 100% |
| 20 |  | Ремонт покрівель виробничих споруд |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 120 |  |  | 0% |
| 21 |  | Створення запасів реагентів і дезинфікуючих засобів: - хлору; - сірчанокислого алюмінію; - хлорного вапна; |  |  |  | т т |  |  |  |  | 4,0-4,0 |  |  | 100% |
| Заходи з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Перелік об’єктів будівництва |  |  |  | Одиниці виміру |  |  |  |  |  |  | плановий обсяг виконання робіт (м2 чи п.м, чи шт.)/ фактична обсяг | Джерела фінансування/ % виконання |  |
| 1 | Капітальний ремонт вхідних груп та покрівель балконів (з улаштуванням каркасу) житлового будинку мікрорайону Яблуневий, 4 в м.Обухів, Київської області в т.ч. К.Д. |  |  |  | буд |  |  |  |  |  |  | 8 | Міський бюджет-0% |  |
| 2 | Поточний (частковий) ремонт покрівлі житлових будинків: - вул.Миру,17 (20м2); - вул.Київська, 164 (300м2), 111(200м2), 123(15м2); - вул.Каштанова,11 (15м2), 13(15м2); - м-н Яблуневий, 5(43м2),3(10м2) |  |  |  | буд |  |  |  |  |  |  | 8/23 | Кошти підприємства-287% |  |
| 3 | Відновлення димо-вентиляційних каналів вул..Київська,101,103; |  |  |  | буд |  |  |  |  |  |  | 2/6 | Кошти підприємства-300% |  |
| 4 | Герметизація швів вул.Київська,62(12м), 113(30м),115(30м), 164(50м),170(5м),166(18м), 123(20м); вул.Миру,7(19м),9(20м),17(30м); вул.Лермонтова,22(20м); |  |  |  | мп |  |  |  |  |  |  | 776/470 | Кошти підприємства-61% |  |
| 5 | Часткове скління вікон, закладання полікарбонатом слухових вікон та вікон продух вул.Київська,31,176,176а; вул.Миру,11,9; вул.Каштанова,4/1,4/2,26 |  |  |  | буд |  |  |  |  |  |  | 6/15 | Кошти підприємства-250% |  |
| 6 | Очищення вентканалів від сміття: |  |  |  | буд |  |  |  |  |  |  | 100/100 | Кошти підприємства-100% |  |
| 7 | Заміна (ремонт) вікон та дверей вул.Київська,113,115,154 вул.Каштанова,26 |  |  |  | буд |  |  |  |  |  |  | 5/27 | Кошти підприємства-540% |  |
| 8 | Ремонт систем опалення: вул.Київська,154 |  |  |  | буд |  |  |  |  |  |  | 2 | Кошти підприємства |  |
| 9 | Ремонт систем ГВП: вул.Миру,;2 вул.Київська,158 |  |  |  | буд |  |  |  |  |  |  | 7/10 | Кошти підприємства-143% |  |
| 10 | Утеплення (частково)технічних поверхів : вул.Київська, 121,; вул..Миру,, 16 |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 320/326 | Кошти підприємства-101% |  |
| 11 | Відновлення ізоляції трубопроводів: вул.Київська,;121 вул.Каштанова,;22 вул.8-е Березня,54 |  |  |  | мп |  |  |  |  |  |  | 168/168 | Кошти підприємства-100% |  |
| 12 | Ремонт систем ХВП: вул.Миру,;7; 8 вул.Каштанова,;28 вул.Київська,178;180 |  |  |  | буд |  |  |  |  |  |  | 4/15 | Кошти підприємства-375% |  |
| 13 | Ревізія та заміна в житлових будинках: -запірної арматури -труб сталевих -труб каналізаційних |  |  |  | буд шт мп мп |  |  |  |  |  |  | 26/45 98/267 130/253 280/199 | Кошти підприємства-173% 272,5% 195% 71% |  |

17.  Фактичні показники з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2020-2021 років.

Звіт

з комплексної підготовки житлового фонду та

об'єктів соціально-культурного призначення до роботи в

осінньо-зимовий період 2020/2021 року

станом на _____________

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця Виміру | Завдання з підго-товки | Фактич-но під-готовлено | % підго-товки | Кількість паспортів готовності | Кількі-сть актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачою паспортів готовності – всього | 1 | Одиниць | 136 | 106 | 78 |  |  |
|  | у тому числі які обслуговуються: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управителями* | 2 | Одиниць | 105 | 82 | 78 |  |  |
|  | 2. ОСББ, ЖБК | 3 | Одиниць | 24 | 19 | 79 |  |  |
|  | 3. Відомчий житловий фонд, всього | 4 | Одиниць | 7 | 5 | 71 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненергодовкілля | 5 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 6 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 7 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 8 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 9 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 10 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 11 | Одиниць | 7 | 5 | 71 |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням та видачою паспортів готовності | 12 | Одиниць | 115 | 90 | 78 |  |  |
| 1.2. | Заповнення систем опалення | 13 | Одиниць | 115 |  |  |  |  |
| 1.3. | Кількість будинків обладнаних ІТП | 14 | Одиниць | 29 | 23 | 79 |  |  |
| 1.4. | Кількість будинків обладнаних даховими котельнями | 15 | Одиниць | 5 | 4 | 80 |  |  |
| 2. | Житловий фонд, який обслуговується управителями, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 16 | Одиниць | 7 | 10 | 143 |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 17 | Одиниць | 3 | 5 | 166 |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 18 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 19 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 20 | Одиниць | 5 | 5 | 100 |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків щитових | 21 | Одиниць | 5 | 4 | 80 |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 22 | Одиниць |  |  |  |  |  |
| 3. | Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення – всього | 23 | Одиниць | 20 | 20 | 100 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 24 | Одиниць | 9 | 9 | 100 |  |  |
|  | - заклади освіти** | 25 | Одиниць | 8 | 8 | 100 |  |  |
|  | - лікарні*** | 26 | Одиниць | 3 | 3 | 100 |  |  |
| 4. | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді | 27 | тис. грн. |  |  |  |  |  |

ЗВІТ

3 підготовки об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень 14 одиниць 214,9 МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж 27,9 км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць | 14 | 14 | 10 | 71 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць | 12 | 12 | 10 | 83 |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекоенерго | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекоенерго | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОН | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекоенерго | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км | 27,9 | 27,9 | 23,0 | 82 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км | 25,8 | 25,8 | 20,9 | 81 |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекоенерго | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100 |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х | 0,1 |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х | 0,1 |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекоенерго | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОН | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х | 0,1 |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць | 17 | 17 | 14 | 82 |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

ЗВІТ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи

в осінньо-зимовий період 2020/21 року

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _76__ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж __33,2__ км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих _4__ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __2__ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  _3_ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ______ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів __ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ___37_ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підгото-вки | Фактично підготовлено | % підгото-вки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км | 76 | 61 | 80 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км | 76 | 61 | 80 |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км | 33,2 | 25 | 75 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км | 33,2 | 25 | 75 |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць | 4 | 3 | 75 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць | 4 | 3 | 75 |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць | 2 | 1 | 50 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць | 2 | 1 | 50 |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць | 3 | 1 | 33 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць | 3 | 1 | 33 |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць | 37 | 31 | 84 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць | 37 | 31 | 84 |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 25 | тис. грн. | 1235,6 |  |  |

# Звіт з підготовки дорожньо-мостового господарства

до роботи в осінньо-зимовий період

2020/2021 року

| Капітальний ремонт вулиць і доріг |  |  |  |  | Підготовка спеціалізованої техніки |  |  |  | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організацій за укладеними договорами |  |  | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) |  |  |  | Заготівля посипкових матеріалів та реагентів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточнений План, тис. кв.м | Факт, тис. кв.м | % | Обсяг фінансу- вання, факт тис.грн | Обсяг фінансу- вання план тис.грн | План, од. | Факт, од. | % | Обсяг фінансу- вання, тис.грн | План, од. | Факт, од. | % | План, тис. од. | Факт, тис. од. | % | Обсяг фінансу-вання, тис.грн | План, тис. тонн | Факт, тис. тонн | % | Обсяг фінансу-вання, тис.грн |
| 58,24 | 38,41 | 65 | 47835 | 74000 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 0,69 |  |  |

# Начальник відділу житлово-комунального

господарства та  транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради                                             				Л.М.Шевченко