ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

- Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 17 грудня  2021 року						№ 489- 18-VІІІ

Про затвердження кошторису до Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік

Розглянувши кошторис до Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 56-3-VIII на 2022 рік, з метою  реалізації основних напрямків політики енергозбереження, скорочення споживання енергоресурсів завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій, здійснення реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, відповідно до законів України «Про енергетичну ефективність», «Про теплопостачання»,  «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити кошторис до Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню Виконавчого комітету Обухівської міської ради  при внесені змін до рішення сесії «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2022 рік» додатково передбачити кошти на реалізацію заходів даної програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури.

Обухівський міський голова					Олександр ЛЕВЧЕНКО

Додаток

до рішення Обухівської міської ради

Київської області

Від 17.12.2021 року № 489- 18-VІІІ

Додаток 3

до Програми енергозбереження і енергоефективності

та  реформування і розвитку житлово-комунального

господарства  на території Обухівської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки

| Кошторис Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Сума бюджетних коштів, тис.грн | Кількісний показник | Термін виконання |
| Теплове господарство |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: Капітальний ремонт теплових мереж на ділянках від ТК3 до будинку №18, від ТК 4 до ТК5 мікрорайону Яблуневий в м.Обухові Київської області | 210,0 | 1 пкд | Січень- червень 2022 рік |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: Капітальний ремонт теплових мереж КТЕП № 13 – ТК 11.02 в м.Обухів, Київської обл. | 220,0 | 1 пкд | Січень- червень 2022 рік |
|  | Разом | 430,0 |  |  |
| Водопровідне господарство |  |  |  |  |
| 1 | Коригування ПКД: Капітальний ремонт внутрішньоквартальної водопровідної мережі в районі буд.№2, №4, №6 по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області | 20,0 | 1 пкд | Січень- квітень 2022 рік |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: Капітальний ремонт свердловини № 45 на Таценківському водозаборі в м.Обухів, Київської області | 40,0 | 1 пкд | Січень- квітень 2022 рік |
| 3 | Послуги з відео обстеження центрального каналізаційного колектора | 187,0 | 1 послуга | Січень- червень 2022 рік |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: Капітальний ремонт свердловини № 8 на Таценківському водозаборі в м.Обухів, Київської області | 40,0 | 1 пкд | Січень- квітень 2022 рік |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: Капітальний ремонт трансформаторних підстанцій на свердловинах Таценківського водозабору Трансформаторні підстанції: 63 кВт-3 шт 100 кВт-2 шт 160 кВт-12 шт | 45,0 18,0 60,0 | 17 пкд | Січень- квітень 2022 рік |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: Капітальний ремонт галереї водоводів бойлерної №15 | 130,0 | 1пкд | Січень- червень 2022 рік |
|  | Разом | 540,0 |  |  |
|  | Всього по Програмі | 970,0 |  |  |

Секретар Обухівської міської ради

Київської області                                                                               Сергій КЛОЧКО

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та  транспорту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради

Київської області                                                                               Людмила ШЕВЧЕНКО